測試 Log 自動分拆

執行計畫書

Production Line Test Log Splitting Execution Plan

| 文件版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 建立日期 | 2024-12-05 |
| 原始檔案 | Log_All.txt |
| 原始檔案大小 | 5,636,695 bytes（約 5.4 MB） |
| 總行數 | 142,834 行 |
| 涵蓋時間 | 2024/12/05 08:31:01 ～ 17:32:42 |
| 總測試筆數 | 235 筆 |
| 執行環境 | Ubuntu 24 / Python 3 |

# 1. 目的與背景

本計畫書說明如何將產線測試機台所產生的累計式測試 Log 檔（Log_All.txt），依照每一筆獨立的測試紀錄，自動分拆成各自獨立的 .txt 檔案，並以標準化命名方式儲存，方便後續追蹤、查驗與分析。

## 1.1 問題說明

原始 Log 檔為「連續累加」格式，由同一產品多次測試所產生，所有測試紀錄依時間順序直接串接於單一檔案中，無明確分隔符號。若要針對單一測試紀錄進行查驗或追溯，必須手動搜尋，耗費大量時間且容易出錯。

## 1.2 預期效益

- 每筆測試一個獨立檔案，便於快速定位特定 MAC / 時間的測試結果

- 檔名直接呈現測試結果（PASS / FAIL / STOP），無需開啟檔案即可判斷

- 後續可批次匯入資料庫或 QA 系統

- FAIL 與 STOP 的紀錄可快速篩選，加速不良品追蹤

# 2. 輸入 / 輸出規格

## 2.1 輸入檔案

| 檔案名稱 | Log_All.txt |
| --- | --- |
| 編碼 | UTF-8（含 CRLF 換行，即 \r\n） |
| 結構 | 多筆測試紀錄依序串接，無分頁或分隔符號 |
| 每筆起始特徵 | 行首為 MAC1:\t（Tab 分隔） |
| 每筆結尾特徵 | End:\t\t YYYY/MM/DD HH:MM:SS 後接空行 |
| 結果標記位置 | End: 行之前 3 行內 |

## 2.2 輸出檔案

| 輸出目錄 | split_logs/（與腳本同層） |
| --- | --- |
| 檔案格式 | .txt，UTF-8，LF 換行 |
| 命名規則 | YYYYMMDD_HHMMSS_MAC1_MAC2_RESULT.txt |
| 命名範例 | 20241205_083101_001F7B5F0AC6_001F7B5F0AC7_PASS.txt |
| 內容 | 單一完整測試紀錄，首行 MAC1:，尾行 End: 後接兩個換行 |

## 2.3 測試結果分類

腳本會偵測每筆測試內的結果標記字串，共三種類型：

| 結果類型 | 標記字串 | 本次數量 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PASS | **** P A S S **** | 200 | 測試全數通過 |
| FAIL | **** F A I L **** | 26 | 至少一項測試失敗 |
| STOP | **** S T O P **** | 9 | 測試中途中止 |

【注意】本次 Log_All.txt 實際結果分布：PASS 200 筆、FAIL 26 筆、STOP 9 筆，合計 235 筆。

# 3. Log 檔案結構解析

## 3.1 單筆測試紀錄結構

每筆獨立測試由以下固定欄位組成（以 Tab \t 作為欄位與值的分隔符號）：

| 欄位 | 範例值 / 說明 |
| --- | --- |
| MAC1:\t | 001F7B5F0AC6 （第一張網卡 MAC，分拆的起始特徵） |
| MAC2:\t | 001F7B5F0AC7 （第二張網卡 MAC） |
| Start:\t | 2024/12/05 08:31:01 （測試開始時間，用於命名） |
| 測試項目 1～N | 依序列出 BT / WiFi 各測試步驟及量測數值 |
| 結果標記 | **** P A S S **** 或 **** F A I L **** 或 **** S T O P **** |
| End:\t\t | 2024/12/05 08:32:39 （測試結束時間） |
| Test Time: | 01:38.3 （本次測試耗時） |

## 3.2 相鄰兩筆紀錄的銜接方式

兩筆測試之間沒有任何分隔標記，第一筆的「Test Time:」行後緊接著第二筆的「MAC1:」行（中間僅有空白行），示意如下：

…（第 N 筆測試內容）

**** P A S S ****

End:\t\t2024/12/05 08:32:39

Test Time:  01:38.3

（空行）

MAC1:\t001F7B5F0AD0　← 第 N+1 筆起始

【注意】因此分拆邏輯採用「向前看（lookahead）」的正規表達式切割，以確保 MAC1: 行歸屬於下一筆、不被切掉。

# 4. 分拆邏輯說明

## 4.1 整體流程

- 讀取整份 Log_All.txt 至記憶體

- 將所有換行統一正規化為 LF（\n），去除 Windows 的 CR（\r）

- 以正規表達式 (?=^MAC1:\t) 做 lookahead 分割，取得所有 segment（片段）

- 濾除不以 MAC1: 起始的片段（開頭可能存在的空白內容）

- 逐一解析每個 segment，提取 MAC1、MAC2、Start 時間、結果標記

- 組合檔名並寫出至 split_logs/ 目錄

- 輸出統計摘要

## 4.2 關鍵解析規則

MAC1 / MAC2 提取

找到行首為 MAC1:\t 或 MAC2:\t 的行，取 Tab 之後的字串，去除首尾空白。

if line.startswith("MAC1:"):  mac1 = line.split("\t")[-1].strip()

Start 時間提取

找到行首為 Start:\t 的行，取 Tab 之後的字串，格式為 YYYY/MM/DD HH:MM:SS。

- 日期部分：取前 10 字元，去除「/」→ YYYYMMDD

- 時間部分：取第 11 字元之後，去除「:」→ HHMMSS

date_str = dt[:10].replace("/", "")    # 20241205

time_str = dt[11:].replace(":", "")   # 083101

結果標記偵測

在每行（去除首尾空白後）以字串包含（in）方式偵測，依偵測優先順序：

- 偵測到 **** P A S S **** → result = "PASS"

- 偵測到 **** F A I L **** → result = "FAIL"

- 偵測到 **** S T O P **** → result = "STOP"

【注意】三種結果在同一筆內只會出現其中一種，若一筆內均未出現，視為異常，該筆將被跳過並記錄。

檔案命名組合

filename = f"{date_str}_{time_str}_{mac1}_{mac2}_{result}.txt"

範例：20241205_083101_001F7B5F0AC6_001F7B5F0AC7_PASS.txt

輸出格式

每個 segment 的內容先去除尾端多餘空白，再補上兩個換行後寫出，以清楚標示每筆結束。

# 5. 執行步驟（代理人操作指引）

【注意】以下步驟假設代理人使用 Linux / macOS 終端機或 Windows WSL 環境，具備 Python 3.6+ 執行能力。

## 步驟 1：確認環境

- 確認 Python 版本 ≥ 3.6：

python3 --version

- 無需安裝任何第三方套件，本腳本僅使用 Python 標準函式庫（re、os）。

## 步驟 2：準備工作目錄

- 建立工作資料夾，例如 /work/log_split/

- 將 Log_All.txt 放入此資料夾

- 將 split_log.py 腳本放入同一資料夾

完成後目錄結構應如下：

/work/log_split/

├── Log_All.txt

└── split_log.py

## 步驟 3：確認腳本設定值

開啟 split_log.py，確認以下兩個變數路徑正確：

INPUT_FILE = "/work/log_split/Log_All.txt"  # 修改為實際路徑

OUTPUT_DIR = "/work/log_split/split_logs"   # 輸出目錄（會自動建立）

## 步驟 4：執行腳本

cd /work/log_split

python3 split_log.py

正常執行後，終端機會輸出類似：

Found 235 segments

Done! 235 files written, 0 skipped → /work/log_split/split_logs

Result summary: {'PASS': 200, 'FAIL': 26, 'STOP': 9}

## 步驟 5：驗證輸出

- 確認 split_logs/ 目錄已建立，且內含 235 個 .txt 檔案

- 隨機抽取 3 筆 PASS、2 筆 FAIL、1 筆 STOP，開啟檢查：

  - 首行應為 MAC1:\t（對應檔名中的 MAC1）

  - Start: 欄位的日期時間應對應檔名前段

  - 檔案末端應可看到對應結果標記（P A S S / F A I L / S T O P）與 End: 時間

- 執行以下指令確認檔案數量：

ls split_logs/ | wc -l          # 應輸出 235

ls split_logs/ | grep PASS | wc -l  # 應輸出 200

ls split_logs/ | grep FAIL | wc -l  # 應輸出 26

ls split_logs/ | grep STOP | wc -l  # 應輸出 9

# 6. 分拆腳本完整內容（split_log.py）

請將以下程式碼完整複製，另存為 split_log.py，存放路徑需與 Log_All.txt 相同目錄或修改 INPUT_FILE 變數。

import re

import os

INPUT_FILE = "/work/log_split/Log_All.txt"   # ← 修改為實際路徑

OUTPUT_DIR = "/work/log_split/split_logs"    # ← 修改為輸出目錄

os.makedirs(OUTPUT_DIR, exist_ok=True)

with open(INPUT_FILE, "r", encoding="utf-8", errors="replace") as f:

content = f.read()

# 統一換行符號為 LF

content = content.replace('\r\n', '\n').replace('\r', '\n')

# 以 lookahead 切割，保留 MAC1: 於下一個 segment 起始

segments = re.split(r'(?=^MAC1:\t)', content, flags=re.MULTILINE)

segments = [s for s in segments if s.strip().startswith("MAC1:")]

print(f"Found {len(segments)} segments")

success = 0

skipped = 0

for seg in segments:

lines = seg.strip().split('\n')

mac1 = mac2 = date_str = time_str = result = None

for line in lines:

line = line.strip()

if line.startswith("MAC1:"):

mac1 = line.split("\t")[-1].strip()

elif line.startswith("MAC2:"):

mac2 = line.split("\t")[-1].strip()

elif line.startswith("Start:"):

dt = line.split("\t")[-1].strip()

try:

date_str = dt[:10].replace("/", "")

time_str = dt[11:].replace(":", "")

except:

pass

elif "**** P A S S ****" in line:

result = "PASS"

elif "**** F A I L ****" in line:

result = "FAIL"

elif "**** S T O P ****" in line:

result = "STOP"

if not all([mac1, mac2, date_str, time_str, result]):

print(f"  Skipped: MAC1={mac1}, date={date_str}, time={time_str}, result={result}")

skipped += 1

continue

filename = f"{date_str}_{time_str}_{mac1}_{mac2}_{result}.txt"

filepath = os.path.join(OUTPUT_DIR, filename)

with open(filepath, "w", encoding="utf-8") as f:

f.write(seg.rstrip() + "\n\n")

success += 1

print(f"Done! {success} files written, {skipped} skipped → {OUTPUT_DIR}")

from collections import Counter

files = os.listdir(OUTPUT_DIR)

results = Counter(f.split('_')[-1].replace('.txt','') for f in files)

print(f"Result summary: {dict(results)}")

# 7. 異常情況與處理方式

| 異常情況 | 原因 | 處理方式 |
| --- | --- | --- |
| 輸出顯示 Skipped: N 筆 | 某筆缺少 MAC1/MAC2/Start/結果其中一項 | 記錄 MAC 與時間，手動查原始 Log 補全 |
| 檔案數量與預期不符 | 原始 Log 有不完整紀錄或編碼問題 | 比對 grep -c '^MAC1:' 與輸出數量差異 |
| UnicodeDecodeError | Log 含非 UTF-8 字元 | 已使用 errors='replace'，可忽略；若需完整字元請改 errors='ignore' |
| 重複檔名（同 MAC + 同時間） | 極少數情況，同秒內重複測試 | 後寫入的會覆蓋前者；若需保留請在腳本加計數器後綴 |
| STOP 筆數不符合預期 | 機台異常中斷，未能完整記錄 | 人工核對 STOP 檔案與機台操作紀錄 |

# 8. 擴充與後續應用建議

## 8.1 未來若 Log 格式有變動

- 若結果標記字串改變（如改為 [PASS] / [FAIL]），只需修改腳本中對應的 in 判斷字串

- 若新增第三個 MAC（MAC3），在解析迴圈中同樣方式補上即可

- 若 Start: 時間格式改變，修改 date_str / time_str 的切片範圍

## 8.2 批次自動化

- 可搭配 cron / Task Scheduler，設定每日定時自動執行分拆

- 每次執行前，建議備份前一天的 split_logs/ 目錄，或改用日期子目錄

## 8.3 FAIL / STOP 快速彙整

執行以下指令可快速列出所有 FAIL 與 STOP 的 MAC：

ls split_logs/ | grep -E 'FAIL|STOP'

# 附錄：本次執行結果摘要

| 原始檔案 | Log_All.txt（5.4 MB，142,834 行） |
| --- | --- |
| 分拆總筆數 | 235 筆 |
| PASS | 200 筆（85.1%） |
| FAIL | 26 筆（11.1%） |
| STOP | 9 筆（3.8%） |
| 跳過（異常） | 0 筆 |
| 輸出目錄 | split_logs/ |
| 命名範例 | 20241205_083101_001F7B5F0AC6_001F7B5F0AC7_PASS.txt |
| Log 涵蓋時間 | 2024/12/05 08:31:01 ～ 17:32:42（共約 9 小時） |

— 文件結束 —